## Slide 1
Proyecto CAPSTONE: Sistema de Gestión
Taller Mecánico (ATP) – Digitalización del flujo
Presentado por el equipo de: Carlos Bustamante
Felipe Carrasco

## Slide 2
Digitalización del flujo de trabajo del taller mecánico para mayor eficiencia y control
  Mejorar la gestión operativa
  Aumentar la productividad del equipo
  Reducir tiempos de espera y costos
  Facilitar el seguimiento de tareas
Propósito del Proyecto

## Slide 3
Mezcla de Metodologías, una “Hibrida”.
  Que la pagina web cumpla con lo criterios estipulados y funcione correctamente.
  Utilizaremos una mezcla de metodología clásica y metodología Ágil.
Objetivo y Metodología

## Slide 4
Organización y gestión ágil del proceso de desarrollo Scrum para el equipo
  Sprints de 4 días para entregas incrementales
  Sprint 1: El Núcleo del Sistema
  Sprint 2: El Flujo de Entrada
  Sprint 3: La Ejecución del Trabajo
  Sprint 4: Cierre y Visualización
Estructura de Sprints

## Slide 5
Resumen de historias de usuario y criterios de aceptación en el proyecto
  14 historias de usuario definidas
  Criterios de aceptación claros y medibles
  Estimaciones de tiempo para cada historia
  Documentación centralizada y accesible
Product Backlog

## Slide 6
Implementación de Trello/Miro para seguimiento eficaz del progreso del proyecto
  Tareas organizadas en columnas: To Do, In Progress, Done
  Uso de Trello para la gestión visual del flujo de trabajo
  Actualizaciones diarias para mantener la visibilidad del equipo
  Facilita la colaboración y el ajuste en tiempo real
Scrumboard Visual

## Slide 7
Monitoreo del progreso ideal versus real durante el sprint
  Visualiza el avance del equipo
  Compara la proyección con el rendimiento actual
  Facilita la identificación de problemas
  Promueve la adaptación del enfoque
  Mejora la planificación futura
Gráfico Burndown

## Slide 8
Análisis de la mejora continua mediante el enfoque Start, Stop, Continue
  Comenzar a implementar feedback más frecuentes
  Mejoras en nuestro código y tecnologias utilizadas
  Pasamos de Base de datos sql y Django a >> Vercel y firestore
RetrospectivaY Cambios

## Slide 9
La importancia de Git en la colaboración y gestión del proyecto eficaz
  Uso de control de versiones para colaboración equitativa
  Participación activa de todos los miembros del equipo
  Roles distribuidos según las habilidades y fortalezas individuales
Control de Versiones

## Slide 10
Enfoque en el desarrollo dinámico
  Fire base como base de datos
  Codigo construido en Node
  Despliegue en Vercel + Repositorio en Github
Flujo de nuestra pagina

## Slide 11
Importancia de este proyecto
  Implementación de tecnologías que se utilizan en el mundo laboral
  Competencias acordes a nuestra carrera
  Lenguaje técnico preciso y profesional en el equipo
  Aprendizaje para futuro proyectos informaticos, REST, AUTOMATIZACION, TESTING...etc
Intereses/Perfil Egreso

## Slide 12
poner pagina
Página web
Gracias
Por su atención