Acta de constitución

del proyecto

[Digitalización Taller Mecánico (ATP)]

Fecha: [01-09-2025]

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | PepsiCo Chile |
| --- | --- |
| Proyecto | Digitalización Taller Mecánico (ATP) |
| Fecha de preparación | 01/09/2025 |
| Cliente | Subgerente de Flota de PepsiCo |
| Patrocinador principal | PepsiCo |
| Gerente de proyecto | Felipe Carrasco |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pepsi Co | Cliente | Subgerente | no aplica |

# Propósito y justificación del proyecto

El propósito principal del proyecto es diseñar e implementar una plataforma web para automatizar y optimizar el proceso de gestión de vehículos en el taller de la planta de PepsiCo. El objetivo general de este proyecto se desglosa en: -Reemplazar los métodos manuales actuales (hojas de cálculo y mensajes por Whatsapp) -Mejorar la trazabilidad de los vehículos dentro de las instalaciones. -Aumentar la eficiencia operacional reduciendo tiempos de registros y coordinación. -Facilitar una mejor toma de decisiones para supervisores y gerencia a través de reportes confiables en tiempo real. La Justificación del proyecto: La principal problemática es el uso de herramientas inadecuadas como Excel y WhatsApp para gestionar un alto flujo de vehículos provoca duplicación de datos, errores de coordinación, pérdida de información y la ausencia de reportes fiables. Impacto Negativo en la productividad, La situación actual afecta directamente la productividad del personal, incluyendo a choferes, supervisores, mecánicos y bodegueros, quienes sufren demoras y trabajan con datos incompletos o descoordinados. El aporte La plataforma web propuesta aportará valor al: -Mejorar la eficiencia operacional: Reducirá los tiempos de registro y agilizará la coordinación. -Aumentar la confiabilidad de la información: Centralizará todos los datos en un sistema único. -Facilitar la toma de decisiones: -Generará reportes claros y trazables para la supervisión. -Aplicar conocimientos: Permitirá a los estudiantes solucionar un problema real del ámbito industrial y logístico, aplicando sus competencias en desarrollo de software y análisis de procesos

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web para orquestar el flujo de mantenimiento de vehículos. El sistema gestionará múltiples perfiles de usuario (Guardia, Chofer, Mecánico, etc.), el control de acceso a la planta, el agendamiento de citas, la creación de Órdenes de Trabajo (OT) donde los mecánicos registran los repuestos, y la generación de reportes. Entregables: - Acta de Constitución del Proyecto - EDT-Hitos de Desarrollo y Diccionario - Carta Gantt - Matriz de Responsabilidades (RACI) - Matriz de Riesgos - Plan de Pruebas Inicial - Documento de especificación de requerimientos(ERS) - Modelos de Arquitectura - Mockups de Interfaz de Sistemas - Sprint Backlog y Scrum Board - Burndown Chart - Daily Meeting - Registro de Impedimentos - Eventos Clave (Review, Retrospective)

# Requerimientos de alto nivel

Los requerimientos de alto nivel son las especificaciones generales que debe cumplir el sistema informático a desarrollar. Estos requerimientos suelen definirse al comienzo del proyecto y proporcionan una visión general de lo que se espera del sistema en términos de funcionalidad, rendimiento, confiabilidad, seguridad, usabilidad y mantenibilidad.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de requerimientos de alto nivel que se pueden considerar al desarrollar un sistema informático:

- Funcionalidad: se debe definir claramente las funcionalidades que debe tener el sistema, incluyendo las características específicas que se esperan que ofrezca.

- Rendimiento: se deben establecer los criterios de rendimiento que el sistema debe cumplir, como el tiempo de respuesta, la velocidad de procesamiento y la capacidad de procesamiento.

- Confidencialidad y seguridad: se deben definir los requisitos de seguridad y privacidad que el sistema debe cumplir, como el acceso restringido a ciertos datos y la autenticación de usuarios.

- Usabilidad: se deben establecer los requisitos de usabilidad que el sistema debe cumplir, como la facilidad de uso, la accesibilidad y la adaptabilidad a diferentes dispositivos y entornos.

- Mantenibilidad: se deben definir los requisitos de mantenimiento que el sistema debe cumplir, como la facilidad de reparación, actualización y modificación del sistema.

## Requerimientos del producto

Requerimientos funcionales: - Módulo de autenticación: Permitir el inicio de sesión seguro para múltiples roles. - Módulo de agendamiento: Interfaz para solicitar y agendar horas, incluyendo notificaciones por correo. - Módulo de control de acceso: Formularios para que el Guardia registre el ingreso y la salida de vehículos. - Módulo de órdenes de trabajo (OT): Crear y gestionar órdenes donde los mecánicos puedan escribir los repuestos utilizados y adjuntar fotos. - Módulo de trazabilidad: Permitir a los usuarios ver el estado actual de un vehículo en el flujo de trabajo. - Módulo de reportes: Generar informes de la operación, con una opción para exportar los datos. Requerimientos no funcionales: - El sistema debe tener una disponibilidad del 99.5% durante el horario de operación. - La plataforma debe ser compatible con los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Safari).

## Requerimientos del proyecto

Requerimientos de alcance: el proyecto se enfoca en el desarrollo de una plataforma web para la gestión del flujo de vehículos en el taller. Incluirá módulos para el control de acceso, agendamiento y la gestión de órdenes de trabajo donde se podrán registrar los repuestos utilizados. Requerimientos de plazo: el proyecto debe ser completado en su totalidad para la fecha límite del 28 de noviembre. Requerimientos de presupuesto: el proyecto se desarrollará utilizando herramientas de software de código abierto y servicios de hosting de bajo costo o gratuitos. Requerimientos de equipo: el proyecto será desarrollado por el equipo pre asignado de dos estudiantes de DUOC UC.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Control de Acceso por Roles: Implementar un sistema de ingreso y salida gestionado por el rol "Guardia". Gestión de Órdenes de Trabajo (OT): Desarrollar un módulo para la creación y seguimiento de OTs, permitiendo el registro de repuestos. Sistema de Agendamiento con Notificaciones: Implementar un flujo de solicitud y agendamiento que notifique por correo. Seguimiento de Vehículos por Estado: Permitir monitorear el ciclo de vida de un vehículo a través de estados claros. Panel de Reportes: Incluir una funcionalidad para generar y exportar reportes sobre los datos de la operación. | El cumplimiento de todos los alcances de manera efectiva al 100% |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Etapa Inicial: Planificación y diseño | Cumplimiento de entregables al 100% |
| Etapa Desarrollo | El 100% de las funcionalidades definidas en el alcance están desarrolladas |
| Etapa Final: Cierre y despliegue | Plataforma web desplegada y funcionando en la fecha acordada |
| Calidad |  |
| Asegurar que el software entregado es robusto y cumple con los requerimientos. | Ausencia de errores críticos (bugs que impiden el funcionamiento de una funcionalidad principal) en la versión final entregada. |
| Cumplir con la documentación y planificación acordada. | El 100% de los documentos definidos como entregables del proyecto están completados |
| Otros |  |

# Premisas y restricciones

Premisas: -Se asume que los integrantes del equipo cuentan con las competencias técnicas necesarias y el tiempo requerido para cumplir con el plan de trabajo. -Se asume que las tecnologías seleccionadas (Vercel,Firebase, etc.) son adecuadas para cumplir con los requerimientos del producto. Restricciones: -El proyecto está limitado a un cronograma fijo de 13 semanas, con fecha de entrega final impostergable del 18 de noviembre. El equipo de desarrollo está compuesto únicamente por dos personas. El alcance está estrictamente definido y cualquier cambio debe ser formalmente aprobado.

# Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgos técnicos: dificultades en el despliegue de la aplicación en el servidor de producción. Problemas de integración entre el frontend y el backend. Riesgos de recursos humanos:la ausencia no planificada de uno de los miembros del equipo podría retrasar significativamente el proyecto. Riesgos de presupuesto: la falta del presupuesto para programas de calidad podría tener problemas de compatibilidad con algunos hardware (causar costos inesperados). Riesgos de plazo: La compresión del cronograma a 13 semanas reduce el margen para imprevistos, aumentando el riesgo de no cumplir con la fecha de entrega. Retrasos en la toma de decisiones o en la entrega de feedback por parte de los stakeholders.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fin de Planificación y Diseño (ERS, Arquitectura, UI/UX) | 17/9/2025 |
| Finalización del Sprint 1: Módulo de Usuarios y Órdenes de Trabajo | 30/9/2025 |
| Finalización del Sprint 2: Módulo de Agendamiento e Ingreso | 10/10/2025 |
| Finalización del Sprint 3: Módulo de Ejecución del Mecánico | 20/10/2025 |
| Finalización del Sprint 4: Módulo de Salida y Reportes | 1/11/2025 |
| Despliegue de la Aplicación y Pruebas Finales | 10/11/2025 |
| Entrega Final y Documentación | 18/11/2025 |

# Presupuesto estimado

El presupuesto del proyecto es 0, ya que se basará en softwares gratis y de código abierto.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexis González | Subgerente de Flota Nacional | Taller Mecanico | No aplica |
| Felipe Carrasco | Project Manager | Desarrollador Backend & Base de Datos | Carlos Bustamante |

# Requisitos de aprobación del proyecto

Plataforma 100% Funcional: Todas las funcionalidades clave definidas en el alcance están desarrolladas, probadas y desplegadas. Todas las funcionalidades descritas en los objetivos del proyecto han sido implementadas y validadas por el equipo de QA. Se ha realizado una demostración final exitosa al cliente y al patrocinador académico. Se ha entregado toda la documentación final del proyecto, incluyendo el manual de usuario y el código fuente.

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Felipe Carrasco | Project Manager | Desarrollador Backend & Base de Datos | Carlos Bustamante |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de Personal | Asignar tareas y responsabilidades a los miembros del equipo del proyecto. |
| Gestión del Cronograma | Ajustar el plan de trabajo y las fechas de las tareas para cumplir con los hitos. |
| Decisiones Técnicas | Elegir las herramientas, tecnologías y enfoques técnicos para el desarrollo. |

# Personal y recursos preasignados.

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Felipe Carrasco | Equipo del Proyecto APT |  |
| Carlos Bustamante | Equipo del Proyecto APT |  |
| Infraestructura Cloud (Firebase) | Recursos Técnicos |  |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Gerencia de Operaciones PepsiCo | ## —------------ | ## -------------- |