# “Plan de Pruebas”

Integrantes:Felipe Carrasco - Carlos Bustamante

Fecha:15/09/2025

# 1. Introducción

El presente documento describe la estrategia, el alcance y los recursos para las pruebas de software del proyecto "Digitalización Taller Mecánico (ATP)". El sistema consiste en una plataforma web desarrollada con Next.js y Firebase (Firestore), desplegada en la infraestructura de Vercel.

El objetivo es validar que la solución tecnológica cumpla con los requerimientos funcionales definidos en el ERS, asegurando la integridad de los datos, la seguridad de la aplicación y una experiencia de usuario fluida para los roles de Conductor, Guardia, Mecánico, Jefe de Taller y Supervisor.

# 2. Alcance de las Pruebas

Se realizarán pruebas sobre los siguientes módulos funcionales desplegados en el entorno de producción (https://proyecto-atp.vercel.app/):

- Módulo de Autenticación: Inicio de sesión y redireccionamiento seguro por roles.

- Módulo de Gestión de OTs: Flujo completo desde la creación, asignación y cierre.

- Módulo de Control de Acceso: Registro de llegada y validación de patentes.

- Módulo de Solicitudes: Reporte de fallas (Conductor).

- Módulo de Reportes: Visualización de datos y exportación.

# 3. Objetivos

Se utilizará una metodología de Caja Negra (probando la funcionalidad sin mirar el código interno) y validación de datos.

3.1. Pruebas Funcionales (Automatización de Interfaz)

Herramienta: Katalon Recorder (Extensión de navegador).

Objetivo: Grabar y reproducir flujos de usuario repetitivos para asegurar estabilidad.

Escenarios a Automatizar:

Login de usuarios (Admin, Mecánico, Conductor).

Navegación por el menú principal.

Llenado de formularios básicos.

3.2. Pruebas de Integridad de Datos (Sustituye a Integración API)

Herramienta: Firebase Console y Navegador (F12 - Network).

Objetivo: Verificar que la integración entre el Frontend y el Backend (Firestore) es correcta.

Método:

Realizar una acción en la web (ej: Crear una OT).

Verificar en la pestaña "Network" del navegador que la petición salga con estado 200 OK.

Entrar a la Consola de Firebase y confirmar que el documento se creó con los datos exactos.

Verificar que las fotos subidas aparezcan en el almacenamiento.

3.3. Pruebas de Seguridad Básica

Herramienta: OWASP ZAP (Zed Attack Proxy).

Objetivo: Realizar un escaneo pasivo sobre la URL desplegada para detectar vulnerabilidades de cabeceras y configuración del servidor.

3.4. Pruebas de Rendimiento y Calidad Web

Herramienta: Google Lighthouse.

Objetivo: Evaluar el rendimiento (Performance), Accesibilidad y Buenas Prácticas (SEO) de la aplicación Next.js.

# 4. Entorno De Pruebas

Dispositivo: PC Escritorio (Chrome/Edge)

Ambiente: Producción (Vercel).

Datos: Se utilizará un set de datos de prueba (vehículos ficticios, usuarios de prueba) para no afectar datos reales si los hubiera

# 5. Criterios de Aceptación

Para que el software se considere "Aprobado" para la entrega, debe cumplir estrictamente con lo siguiente:

### 4.1. Criterios Funcionales

- Flujos Críticos: El usuario debe poder completar el ciclo "Crear Solicitud -> Convertir a OT -> Asignar Mecánico -> Cerrar OT" sin errores bloqueantes (pantallas blancas o crashes).

- Validación: Ningún formulario debe permitir el envío si faltan campos obligatorios o si los formatos son inválidos (ej: patentes vacías).

- Persistencia: Todo registro creado en la interfaz debe aparecer en la colección correspondiente de Firestore con los datos exactos ingresados.

### 4.2. Criterios Técnicos

- Rendimiento: La aplicación debe obtener un puntaje mínimo de 80/100 en la categoría "Performance" de Google Lighthouse (Desktop).

- Seguridad: El reporte de OWASP ZAP no debe arrojar alertas de nivel "Alto" o "Crítico". Las alertas medias/bajas deben estar justificadas (ej: configuraciones de Vercel).

- Errores: La consola del navegador (F12) debe estar limpia de errores rojos (Javascript Errors) durante el flujo normal.

# 6. Entregables

Reporte de Ejecución: Screenshots de Katalon en verde y Lighthouse con puntajes.

Reporte de Seguridad: Resumen HTML de OWASP ZAP.

Matriz de Defectos: Registro de cualquier error encontrado y su solución.

# 7. Riesgos y Mitigación

| Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación (Plan B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída de Internet durante la Demo | Alto | Media | Tener grabados videos cortos de los flujos principales (Katalon playback) y capturas de pantalla de cada pantalla clave. |
| Límites de Cuota de Firebase | Medio | Baja | Utilizar un set de datos de prueba controlado y evitar bucles infinitos en las pruebas automatizadas. |
| Cambios de UI rompen Katalon | Medio | Alta | Si el script automatizado falla por un cambio visual, se ejecutará la prueba manual documentada inmediatamente. |
| Falsos Positivos en OWASP ZAP | Bajo | Alta | Documentar en el informe que ciertas alertas son gestionadas por la infraestructura de Vercel y no son fallos del código. |
| Subida de Fotos falla (Red) | Medio | Media | El sistema cuenta con validación de archivos vacíos (Backend). Si falla la subida, el sistema permite continuar el flujo sin foto (opcional). |

# Aprobaciones

Felipe Carrasco

Project Manager / Desarrollador Backend

Carlos Bustamante

Responsable de QA / Desarrollador Frontend