# “Plan de Pruebas Inicial”

Integrantes:Felipe Carrasco -Carlos Bustamante

Fecha:13/09/2025

# 1. Introducción

"Digitalización Taller Mecánico (ATP)" tiene como objetivo desarrollar una plataforma web para optimizar y automatizar la gestión de vehículos en el taller de la planta de PepsiCo, reemplazando los procesos manuales actuales basados en hojas de cálculo y mensajería instantánea.

Las actividades de prueba diseñadas para asegurar que el software desarrollado cumpla con los más altos estándares de calidad y satisfaga todos los requisitos funcionales y no funcionales. El propósito es validar de manera temprana y continua la funcionalidad, seguridad y usabilidad de la plataforma, desde la gestión de los múltiples roles de usuario y el control de acceso, hasta la creación de Órdenes de Trabajo, el agendamiento de citas y la generación de reportes detallados.

# 2. Alcance de las Pruebas

Módulo 1: El Núcleo del Sistema (Sprint 1)

- Pruebas de Usuarios y Roles: ¿Se puede iniciar sesión con cada uno de los nuevos roles? ¿Un rol tiene acceso a funcionalidades de otro rol?

- Pruebas de Órdenes de Trabajo (OT): ¿Se puede crear una OT con su información básica? ¿Se visualiza correctamente en un listado general?

Módulo 2: El Flujo de Entrada (Sprint 2)

- Pruebas de Agendamiento: ¿El agendamiento genera una OT automáticamente? ¿Se envía la notificación por correo electrónico correctamente?

- Pruebas de Control de Acceso (Guardia): ¿El formulario de ingreso del Guardia guarda todos los datos requeridos? ¿Se puede asociar un ingreso a una OT existente?

Módulo 3: La Ejecución del Trabajo (Sprint 3)

- Pruebas de Interfaz del Mecánico: ¿El mecánico puede ver sus OTs? ¿Puede registrar los repuestos utilizados (como texto)?

- Pruebas de Subida de Archivos: ¿La funcionalidad para adjuntar una foto a la OT funciona correctamente? ¿Se visualiza la imagen?

Módulo 4: Cierre y Visualización (Sprint 4)

- Pruebas de Registro de Salida (Guardia): ¿El formulario de salida funciona? ¿El sistema valida la autorización de salida?

- Pruebas de Reportes: ¿El reporteador genera datos correctos? ¿La función de exportar a Excel funciona?

# 3. Objetivos

Objetivo del Plan de Pruebas

El objetivo principal del plan de pruebas es validar sistemáticamente que cada módulo del software cumple con los requisitos funcionales y de calidad establecidos, asegurando que el sistema integrado sea una solución robusta, confiable y segura para reemplazar el proceso manual actual.

Para lograr este objetivo principal, nos enfocaremos en los siguientes puntos clave:

Verificar la Funcionalidad Central: Confirmar que todas las características definidas en el ERS para cada módulo (Usuarios y Roles, Órdenes de Trabajo, Agendamiento, Control de Acceso y Reportes) operan correctamente de manera individual.

Garantizar la Integridad de los Datos: Asegurar que la información registrada, procesada y reportada por el sistema sea precisa y consistente, mitigando los riesgos de lógica de negocio (R04).

Validar la Correcta Integración: Probar que los módulos se comunican y funcionan de manera cohesionada, asegurando un flujo de trabajo sin errores entre el frontend y el backend (R02).

Asegurar una Experiencia de Usuario Adecuada: Comprobar que la interfaz de usuario sea intuitiva y fácil de usar, cumpliendo con los estándares de usabilidad definidos (R06).

Confirmar la Seguridad Básica: Identificar y reportar vulnerabilidades de seguridad evidentes para garantizar la protección de los datos del sistema (R07).

# 4. Estrategia de Pruebas

La siguiente tabla resume los tipos de pruebas, herramientas sugeridas, modalidad de ejecución y la fase en que se desarrollarán:

| Tipo de Prueba | Herramienta Sugeridas | Modalidad |
| --- | --- | --- |
| Pruebas Funcionales | Pruebas manuales basadas en Casos de Uso. | Manual *Katalon* |
| Pruebas de Integración | Pruebas manuales, Postman (para APIs). | Manual |
| Pruebas de Usabilidad (UI/UX) | Pruebas manuales (inspección visual y de flujo). | Manual |
| Pruebas de Compatibilidad | Pruebas manuales en Chrome y Firefox. | Manual |
| Pruebas de Rendimiento Básico | Carga de datos manual, cronómetro del navegador. | Manual * AUTOMATIZADA Jmeter* |
| Pruebas de Seguridad Básica | OWASP ZAP (Scanner), revisión manual. | Mixta |

# 5. Criterios de Aceptación y Salida

1. Criterios de Salida por Sprint

Para que el desarrollo de un módulo o funcionalidad dentro de un Sprint se considere "Terminado", debe cumplir lo siguiente:

- Cobertura de pruebas: Se han ejecutado todos los casos de prueba planificados para la funcionalidad desarrollada en el Sprint.

- Funcionalidad Operativa: La nueva funcionalidad se integra correctamente con el resto del sistema y no introduce errores en partes que antes funcionaban bien (sin regresiones).

- Gestión de Defectos: Todos los errores encontrados durante el Sprint han sido reportados. Aquellos que son importantes para el funcionamiento del módulo actual han sido corregidos.

2. Criterios para la Finalización del Proyecto

El proyecto se considerará completo y listo para la entrega final cuando el software alcance el siguiente estado de calidad:

- Plan de Pruebas Ejecutado: Se ha completado la ejecución de todo el plan de pruebas, cubriendo todos los módulos y funcionalidades del sistema.

- Estado de los Defectos:

- Defectos Críticos y Altos: Todos los errores que impiden el uso de funcionalidades principales o que corrompen los datos han sido solucionados y verificados. El sistema debe ser estable y la información que maneja, confiable.

- Defectos Medios: Los errores de esta categoría que afectan los flujos de trabajo principales han sido solucionados. Puede quedar un número reducido de defectos medios que no impidan el uso normal del sistema, los cuales deben estar debidamente documentados.

- Defectos Bajos: Los errores de bajo impacto (cosméticos, de tipeo) están documentados para futuras mejoras, pero no se consideran un impedimento para la finalización del proyecto.

- Validación de Flujos de Trabajo Completos (End-to-End): El equipo ha probado exitosamente los flujos de trabajo principales del sistema de principio a fin, simulando el uso real (por ejemplo, desde la creación de un usuario, el agendamiento y registro de un vehículo, hasta la correcta visualización de esos datos en un reporte).

- Entrega de Artefactos de Pruebas: Se ha generado y archivado la documentación final del proceso, como el listado de casos de prueba ejecutados y el registro de todos los defectos encontrados.

# 6. Ambiente de Pruebas

1. Componentes del Ambiente

Hardware

Estaciones de Trabajo: Los computadores personales del equipo

Software

Sistema Operativo: Se estandariza el entorno de desarrollo para que sea compatible, independientemente del SO base (Windows), probablemente mediante el uso de contenedores (Docker) o gestionando las versiones del software.

Servidor Web: Se utilizará el servidor de desarrollo local integrado en el framework de backend seleccionado.

Base de Datos: Se instalará una versión local de la misma base de datos de código abierto que se usará en producción (ej. PostgreSQL, MySQL). Ambos miembros utilizarán exactamente la misma versión.

Navegadores Web: Las pruebas de interfaz se ejecutarán en las últimas versiones estables de:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Herramientas Específicas de Pruebas:

OWASP ZAP: Para el escaneo de vulnerabilidades de seguridad básicas.

Herramientas de Desarrollador del Navegador: Para depuración de la interfaz, inspección de elementos y pruebas de rendimiento básicas.

Datos de Prueba

Creación de Datos: Todos los datos utilizados para las pruebas serán ficticios y no sensibles, creados manualmente por el equipo de desarrollo.

Casos de Uso: Se crearán conjuntos de datos específicos para probar escenarios concretos (ej. datos válidos, datos con formatos incorrectos, datos para probar casos límite).

Volumen de Datos: Para las pruebas de rendimiento básico (R01), se generará un volumen de datos significativo (ej. +500 registros) a través de un script o de forma manual para simular el uso a lo largo del tiempo y detectar posibles cuellos de botella.

# 7. Recursos y Responsabilidades

1. Recursos Asignados a las Pruebas

Recursos Humanos

Responsable de QA: Carlos Bustamante.

Soporte de Desarrollo: Felipe Carrasco.

Recursos de Hardware

Las estaciones de trabajo (computadores) personales de los miembros del equipo.

Recursos de Software y Herramientas

- Sistema de Gestión de Defectos: Se utilizará un listado centralizado y compartido (por ejemplo, una hoja de cálculo o un documento) para registrar y dar seguimiento a todos los errores encontrados.

- Herramienta de Pruebas de API: Postman.

- Herramienta de Pruebas de Seguridad: OWASP ZAP.

- Navegadores Web: Google Chrome y Mozilla Firefox (últimas versiones).

- Herramientas de Desarrollador del Navegador.

2. Roles y Responsabilidades

Carlos Bustamante (Responsable de QA / Frontend)

Planificación y Ejecución: Es el único responsable de diseñar, documentar y ejecutar todas las pruebas formales del proyecto (Funcionales, Integración, Usabilidad, etc.).

Reporte de Defectos: Tiene la responsabilidad de documentar todos los errores encontrados de manera clara y detallada en el listado centralizado de defectos.

Verificación de Correcciones: Una vez que un defecto es solucionado, es su responsabilidad volver a probarlo para confirmar que la solución es correcta y no ha introducido nuevos problemas.

Comunicación del Estado: Debe mantener informado al equipo sobre el progreso y los resultados del proceso de pruebas.

Felipe Carrasco (Project Manager / Backend)

Corrección de Defectos: Es el principal responsable de solucionar los defectos de backend que sean reportados por el responsable de QA.

Soporte en Diagnóstico: Debe colaborar activamente para diagnosticar errores complejos, especialmente aquellos que involucren la interacción entre el frontend y el backend.

Gestión del Entorno: Se encarga de asegurar que el entorno de desarrollo (servidor, base de datos) funcione correctamente para que las pruebas se puedan llevar a cabo sin impedimento

# 8. Cronograma Tentativo

| Actividad de Prueba | Fase del Proyecto | Responsable | Entregable / Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan y Casos de Prueba | 2.0 Planificación y Diseño | Carlos B. | Documento "Plan de Pruebas" y listado de casos de prueba detallados. |
| Ejecución de Pruebas del Sprint 1 (El Núcleo del Sistema) | 3.0 Desarrollo | Carlos B. | Reporte de defectos del Sprint 1. Módulos de Usuarios y OT validados. |
| Ejecución de Pruebas del Sprint 2 (El Flujo de Entrada) | 3.0 Desarrollo | Carlos B. | Reporte de defectos del Sprint 2. Módulos de Agendamiento y Guardia validados. |
| Ejecución de Pruebas del Sprint 3 (La Ejecución del Trabajo) | 3.0 Desarrollo | Carlos B. | Reporte de defectos del Sprint 3. Interfaz del Mecánico validada. |
| Ejecución de Pruebas del Sprint 4 (Cierre y Visualización) | 3.0 Desarrollo | Carlos B. | Reporte de defectos del Sprint 4. Módulos de Salida y Reportes validados. |
| Pruebas Finales del Sistema | 4.0 Cierre del Proyecto | Carlos B. | Informe con los resultados de las pruebas no funcionales (Compatibilidad, Rendimiento Básico, Seguridad). |
| Elaboración del Informe Final de Pruebas | 4.0 Cierre del Proyecto | Carlos B. | Documento "Informe Final de Pruebas" que resume todo el proceso y los resultados. |

# 9. Riesgos y Mitigación

1. Riesgo: Tiempo Insuficiente para Pruebas

Descripción: El tiempo asignado para las pruebas al final de cada sprint (2-3 días) podría ser insuficiente si el desarrollo de las funcionalidades se retrasa, comprimiendo la ventana de QA.

Plan de Mitigación: Se priorizará la ejecución de los casos de prueba más críticos ("happy path" y funcionalidades clave). Si se detecta un retraso, se comunicará inmediatamente para decidir si se reduce el alcance de las pruebas o se ajusta el plan.

2. Riesgo: Defectos Difíciles de Reproducir

Descripción: El responsable de QA (Carlos) encuentra un error, pero el desarrollador (Felipe) no puede replicarlo en su entorno, lo que causa demoras en la corrección.

Plan de Mitigación: Se usará una plantilla estricta para reportar defectos que incluya: pasos exactos para reproducirlo, navegador y versión, capturas de pantalla y cualquier mensaje de error de la consola del navegador.

3. Riesgo: Ambiente de Pruebas Inconsistente

Descripción: Al no tener un servidor de pruebas dedicado, las diferencias entre los entornos locales de Felipe y Carlos podrían causar que un error aparezca en un PC y en el otro no.

Plan de Mitigación: Se mantendrán las mismas versiones de librerías y dependencias clave. Antes de cada sesión de pruebas, se asegurará que ambos miembros del equipo estén trabajando sobre la última versión del código del repositorio central.

4. Riesgo: Datos de Prueba Inadecuados

Descripción: Los datos de prueba creados manualmente son demasiado simples y no revelan errores que solo ocurren en casos límite o con formatos de datos inesperados.

Plan de Mitigación: Se dedicará tiempo específico para crear un conjunto de datos de prueba que incluya no solo datos válidos, sino también datos inválidos, campos vacíos y valores extremos para probar la robustez de los formularios y la lógica.

# 10. Entregables

1. Plan de Pruebas

Descripción: Este mismo documento, sirve como la guía maestra para todas las actividades de prueba. Define el qué, cómo, cuándo y quién de todo el proceso de QA.

2. Casos de Prueba

Descripción: Un documento detallado que lista, paso a paso, cada una de las pruebas que se ejecutarán. Incluirá la acción a realizar, el resultado esperado y un espacio para registrar el resultado real (Pasa / Falla). Estará organizado por módulos (Usuarios, Formulario, etc.).

3. Listado de Defectos (Bug Report)

Descripción: Un registro centralizado de todos los errores (bugs) encontrados durante las pruebas. Cada entrada en este listado incluirá una descripción del defecto, su severidad (Crítica, Alta, Media, Baja), los pasos para reproducirlo y su estado actual (Abierto, En Corrección, Cerrado).

4. Informe Final de Pruebas

Descripción: Este es el entregable final del proceso de QA. Será un documento resumen que se elaborará al concluir todas las pruebas y contendrá:

Un resumen de las actividades de prueba realizadas.

El número total de casos de prueba ejecutados y su resultado (cuántos pasaron, cuántos fallaron).

Una métrica general del número de defectos encontrados por severidad.

El listado de los defectos que permanecen abiertos (si aplica).

Una conclusión final sobre la calidad del software y una recomendación sobre si está listo para la entrega final.

# Aprobaciones

Felipe Carrasco

Project Manager / Desarrollador Backend

Carlos Bustamante

Responsable de QA / Desarrollador Frontend